## WBS

 任务分解结构

## OBS

组织分解结构

## EMV

预期货币值

## EI

外部输入

## EO

外部输出

## EQ

外部查询

## ILF

内部逻辑文件

## EIF

外部接口文件

## DET

数据元素类型

## FTR

文件类型

## RET

记录元素类型

## SCCB

软件配置控制委员会

## PMI

项目管理学会

## PMBOK

项目管理知识体系

## PV

计划完成工作的预算成本

## EV

已经完成工作的预算成本

## AC

已经完成工作的实际成本

## SPI

SPI=EV/PV

进度效能指标

## SV

SV=EV- PV 进度差异

## CPI

CPI = EV/AC 成本效能指标

## CV

CV=EV – AC 费用差异

## BAC

BAC工作完成的预算成本

## EAC

EAC=BAC/CPI 项目完成的预测成本

## VAC

VAC=EAC -BAC 项目完成的成本差异

## TAC

TAC=计划完成时间

## SAC

SAC=TAC/SPI 项目完成的预测时间